Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы для ЭВМ «Модуль ДУ-ПИФ для мобильного приложения»

Формирование требований и совершенствование ПО

Требования к программе для ЭВМ «Модуль ДУ-ПИФ для мобильного приложения» (далее - ПО) формируются выделенным сотрудником(-ами) компании АО УК «Доверительная» (далее – Владелец Продукта).

Владелец продукта осуществляет идентификацию необходимости новой функциональности ПО на основе анализа обратной связи клиентов, требований Контролера АО УК «Доверительная», направленных на выполнение законодательства и нормативных актов Центрального Банка РФ, анализа рынка по потребностям клиента.

Описание новой функциональности фиксируется заказами на разработку ПО.

Эскизное проектирование и оценка трудозатрат

Эскизное проектирование и оценка трудозатрат выполняется собственными силами Владельца Продукта. Сотрудник (-и) АО УК «Доверительная» проектируют пользовательские сценарии, утверждают макеты элементы интерфейса ПО.

Макеты проходят согласование с Контролером.

Разработка и тестирование функционала

Разработка новой функциональности ПО осуществляется Сотрудником (-ами) АО УК «Доверительная» по утвержденным макетам и пользовательским сценариям. Разработка осуществляется двухнедельными спринтами с проведением в каждом спринте планирования и обзора итогов спринта, в котором участвует ответственные лица (Контролер, Специалист по развитию мобильного приложения и другие профильные специалисты) Владельца Продукта и контролируют соответствие разрабатываемого ПО утвержденным требованиям.

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию нового функционала ПО осуществляется путем публикации обновленных версий мобильного приложения «МТС Инвестиции» в магазины приложений Rustore, Google Play Маркет и Apple App Store.

Сопровождение личных кабинетов разработчика в магазинах приложение осуществляется сотрудниками АО УК «Доверительная».

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей и совершенствование серверной инфраструктуры, необходимой для функционирования ПО, осуществляется сотрудниками АО УК «Доверительная».

В случае возникновения неисправностей клиент может обратиться в службе поддержки путем выбора пункта «Написать разработчикам» в меню «Ещё» приложения «МТС Инвестиции» или путем обращения на адрес электронной почты support@mts.investments. Сообщения о неисправностях поступают сотрудникам АО УК «Доверительная», ответственным за поддержку клиентов (1-я линия). Сотрудники 1-й линии консультируются с профильными специалистами АО УК «Доверительная» осуществляющими техническую поддержку / разработку ПО для того, чтобы устранить проблему.

Тестирование, приобретение, поставка ПО

Тестирование ПО осуществляется Сотрудниками АО УК «Доверительная» в рамках каждой итерации (спринта) разработки. Проводится модульное, интеграционное и приёмочное тестирование. При необходимости, Контролер и Специалист по развитию мобильного приложения участвует в финальном приёмочном тестировании.

Приобретение и поставка компонентов (если применимо) осуществляется Персоналом Владельца Продукта. В случае использования сторонних библиотек или решений обеспечивается соответствие требованиям лицензирования и безопасности.

Фактические адреса размещения

- Фактический адрес размещения инфраструктуры разработки: ----------------------------

- Фактический адрес размещения разработчиков: ------------------------------

- Фактический адрес размещения службы поддержки: ------------------------------